# Протокол совещания

Запись: Совещание №2.mp3. Дата встречи: 2026-09-23.

Тема: Доклады по производственным показателям направлений

Участники и упомянутые ответственные: Данияр Серикович; Ботагоз Нурлановна; Жандос Талгатович; Ерболат Мухтарович; Салтанат Ерболовна; Ерлан

Воспроизведение заранее вычисленного результата — не проверка моделей.

Черновик ИИ: проверьте имена, сроки и содержание по записи.

Говорящие: SPEAKER_1 (Данияр Серикович); SPEAKER_2 (Ботагоз Нурлановна); SPEAKER_3 (Жандос Талгатович); SPEAKER_4 (Ерболат Мухтарович); SPEAKER_5 (Салтанат Ерболовна). Метки получены автоматически по голосу, имена — по обращениям в разговоре.

# Саммари

На оперативном совещании рассмотрены производственные показатели направлений. По химии — недобор из-за задержек поставок сырья: поручено подготовить претензию и найти альтернативного поставщика. По инвестициям — отставание из-за срыва документации подрядчиками: поручено провести совещание с подрядчиками и зафиксировать промежуточные контрольные точки. По промбезопасности — просроченные сертификаты у 12% персонала: поручено организовать доп. группы и внешнего тренера. По работе с подрядчиками — системные задержки выставления счетов: поручено обновить шаблон договора и направить уведомления.

# Поручения

| Суть | Ответственный | Срок (как сказано) | Дата | Статус на 23.09.2026 | Реплики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовить претензию к казахстанскому поставщику сырья по договору (неустойка за срыв сроков) | Ерлан | до конца недели | 25.09.2026 | скоро срок | 4, 5, 6, 7 |
| Найти альтернативного поставщика сырья (хотя бы на 30% объема) для расчёта | Ботагоз Нурлановна | за две недели | 07.10.2026 | в работе | 4, 7, 60 |
| Организовать совещание с подрядчиками по инвестпроектам и зафиксировать новый график с промежуточными контрольными точками и штрафами | Жандос Талгатович | на этой неделе | 25.09.2026 | скоро срок | 14, 15, 16, 17, 18, 61 |
| Подготовить короткую справку по итогам совещания с подрядчиками | Жандос Талгатович | по итогам совещания | — | без даты | 19, 20, 61 |
| Организовать дополнительные группы переаттестации по техбезопасности, при необходимости привлечь внешнего сертифицированного тренера на подряд, чтобы закрыть очередь за месяц | Ерболат Мухтарович | закрыть очередь за месяц | 23.10.2026 | в работе | 34, 35, 36, 37, 62 |
| Подготовить смету на дополнительные группы и внешнего тренера | Ерболат Мухтарович | за неделю | 30.09.2026 | в работе | 38, 39, 40, 41 |
| Обновить шаблон договора с подрядчиками: жесткий срок выставления счета (5 рабочих дней) и штрафная санкция | Салтанат Ерболовна | не больше недели | 30.09.2026 | в работе | 53, 54, 57, 63 |
| Направить официальное уведомление текущим подрядчикам о том, что с определенной даты просроченные счета приниматься не будут | Салтанат Ерболовна | Не указан | — | без даты | 55, 56, 57 |

# Транскрипт

[0; 0.0–4.8 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Коллеги, начинаем оперативное совещание. Формат сегодня такой, каждый докладывает по своему направлению.

[1; 5.2–9.1 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Показатели, проблема, если есть, и что предлагаете. Начнем с Батагус Нурлановны.

[2; 9.6–17.7 с] SPEAKER_2 (Ботагоз Нурлановна): По химическому направлению за август. Выпуск продукции 94% от плана, недобор в основном по полимерной группе.

[3; 18.5–28.3 с] SPEAKER_2 (Ботагоз Нурлановна): Проблема – срыв поставки сырья от казахстанского поставщика. Третий месяц подряд задержка на 5-7 дней. Из-за этого простаивает линия.

[4; 28.3–34.9 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Так, с этим тянуть нельзя. Смотрите, параллельно ищите второго поставщика, хотя бы на 30% объема, чтобы не зависеть от одного.

[5; 35.6–39.8 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): И сразу выставляйте претензию нынешнему по договору, там же должна быть неустойка за срыв сроков.

[6; 40.4–44.2 с] SPEAKER_2 (Ботагоз Нурлановна): Кто у вас курирует договорную работу? Есть юрист в департаменте, Ерлан.

[7; 44.8–51.5 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Хорошо, пусть Ерлан до конца недели подготовит претензию, а вы параллельно за две недели найдите альтернативного поставщика, хотя бы для расчета.

[8; 51.8–55.1 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Потом сравним условия и решим окончательно. Поняла, сделаем.

[9; 55.1–56.7 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Анастас Толгатович, по инвестициям что у нас?

[10; 56.7–63.0 с] SPEAKER_3 (Жандос Талгатович): По инвестпрограмме на сентябрь освоение 68% от планового бюджета. Причина отставания.

[11; 63.4–68.6 с] SPEAKER_3 (Жандос Талгатович): По трем проектам подрядчики не успевают со сдачи документации, соответственно платежи не проходят.

[12; 68.9–70.0 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): А по каким конкретно проектам?

[13; 70.3–72.7 с] SPEAKER_3 (Жандос Талгатович): По Владарский завод и еще два проекта поменьше в регионах.

[14; 73.4–82.3 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Понятно. Смотрите, здесь два пути, либо ждем и теряем темп, либо садимся с подрядчиками и жестко прописываем еженедельные контрольные точки со штрафами за просрочку документации.

[15; 82.8–84.0 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Предлагаю второй вариант.

[16; 84.8–86.7 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Соберите совещание с подрядчиками на этой неделе.

[17; 87.0–90.4 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Зафиксируйте новый график с промежуточными датами, а не только финальный срок сдачи.

[18; 90.9–92.6 с] SPEAKER_3 (Жандос Талгатович): Хорошо, на этой неделе организуем.

[19; 93.1–95.7 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): И мне по итогам этого совещания короткую справку, что решим.

[20; 95.8–96.3 с] SPEAKER_3 (Жандос Талгатович): Сделаю.

[21; 96.7–98.4 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Ерболат Мухтарович, по вашему направлению.

[22; 98.4–102.6 с] SPEAKER_4 (Ерболат Мухтарович): По травматизму и промбезопасности показатель в норме.

[23; 102.9–105.3 с] SPEAKER_4 (Ерболат Мухтарович): Серьезных инцидентов за месяц не было.

[24; 106.1–108.0 с] SPEAKER_4 (Ерболат Мухтарович): Но есть проблема по обучению.

[25; 108.6–116.7 с] SPEAKER_4 (Ерболат Мухтарович): У нас 12% персонала на производственных площадках с просроченными сертификатами по технике безопасности.

[26; 117.1–121.1 с] SPEAKER_4 (Ерболат Мухтарович): Кадровая служба не успевает организовывать переаттестацию.

[27; 121.6–123.0 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): 12% — это много.

[28; 123.5–125.6 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Люди без сертификата фактически работают незаконно.

[29; 125.9–127.5 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Это же прямой риск для компании при проверке.

[30; 127.9–128.5 с] SPEAKER_4 (Ерболат Мухтарович): Согласен.

[31; 128.9–132.0 с] SPEAKER_4 (Ерболат Мухтарович): Проблема в пропускной способности учебного центра.

[32; 132.3–133.9 с] SPEAKER_4 (Ерболат Мухтарович): Очередь на переаттестацию.

[33; 134.4–135.1 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Тогда давайте так.

[34; 135.4–141.0 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Организуйте дополнительные группы, если нужно, привлеките внешнего сертифицированного тренера на подряд, чтобы закрыть очередь за месяц.

[35; 141.3–143.4 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Это не тот вопрос, где можно ждать в общей очереди.

[36; 143.8–144.2 с] SPEAKER_4 (Ерболат Мухтарович): Понял.

[37; 144.5–145.4 с] SPEAKER_4 (Ерболат Мухтарович): Найду тренера.

[38; 145.8–146.7 с] SPEAKER_4 (Ерболат Мухтарович): За неделю дам совещание.

[39; 146.7–147.4 с] SPEAKER_4 (Ерболат Мухтарович): Смету подоб.

[40; 147.9–148.3 с] SPEAKER_4 (Ерболат Мухтарович): Группам.

[41; 148.7–149.6 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Хорошо. Жду смету.

[42; 149.8–150.7 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Согласуем бюджет быстро.

[43; 150.9–151.4 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Тянуть не будем.

[44; 151.9–153.7 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Салтанат Ерболовна, у вас как с подрядчиками?

[45; 153.7–154.4 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): По показателям что?

[46; 154.4–156.8 с] SPEAKER_5 (Салтанат Ерболовна): По количеству активных договоров все в рамках плана.

[47; 157.1–157.7 с] SPEAKER_5 (Салтанат Ерболовна): Но есть проблема.

[48; 158.0–162.2 с] SPEAKER_5 (Салтанат Ерболовна): Участили случаи, когда подрядчики выставляют счета с задержкой, а потом требуют оплату задним числом.

[49; 162.5–164.0 с] SPEAKER_5 (Салтанат Ерболовна): Из-за этого путаница в бюджете квартала.

[50; 164.4–166.7 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Это системная недисциплинированность или конкретные подрядчики?

[51; 167.1–169.4 с] SPEAKER_5 (Салтанат Ерболовна): В основном 3-4 компании постоянно так делают.

[52; 169.8–170.7 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Тогда прямое решение.

[53; 171.0–173.5 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Пропишите в новых договорах жесткий срок выставления счета.

[54; 173.5–177.4 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Например, 5 рабочих дней после выполнения работ и штрафную санкцию за нарушение.

[55; 178.1–181.2 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): А по текущим договорам с этими подрядчиками направьте официальное уведомление,

[56; 181.5–184.0 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): что с определенной даты просроченные счета приниматься не будут.

[57; 184.4–187.1 с] SPEAKER_5 (Салтанат Ерболовна): Хорошо. Подготовлю уведомление и обновлю шаблон договора.

[58; 187.5–188.3 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Отлично, коллеги.

[59; 188.9–189.4 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Подытожим.

[60; 189.6–194.6 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Батагос Нурлановна, по вашим вопросам, неделя, максимум 10 дней на поиск альтернативы, как говорил ранее.

[61; 195.3–197.8 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Жандос Толгатович, совещание с подрядчиками, жду справку.

[62; 198.4–200.7 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Ерболат Мухтарович, вы главные сроки не затяните.

[63; 200.7–204.1 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Салтанат Ерболовна, не больше недели на новый шаблон договора.

[64; 204.7–205.7 с] SPEAKER_1 (Данияр Серикович): Все свободны. Спасибо.

# Происхождение

SHA-256: b7a42833d0691b99af300a24c7dcdeaf05378355633fb867ef6bfc9e2a8f8f46

asr: faster-whisper 1.2.1 / large-v3 / CUDA float16; окна kk → SeamlessM4T-v2-large 5f8cc790b19f

llm: qwen3.8-27b

agent: PydanticAI 2.48.0

created_at: 2026-09-23T11:29:51.860238+00:00

diarization: SpeechBrain ECAPA 0f99f2d0ebe8 / average-linkage cosine 0.5